ЗАДАЧА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ  РЕСУРСОВ

Предприниматель составляет план регулирования численности рабочих на каждую из пяти последующих недель. Он располагает сведениями о минимальном количестве рабочих, которое требуется для проведения работ на каждой неделе =(5,7,8,4,6)}. Наем или увольнение, а также простой рабочих связаны с накладными расходами, величины которых известны. Пусть

1) - количество рабочих имеющихся в наличии на j-й неделе;

2)   - величина убытков, связанных с тем, что

превышает заданное значение ,   ;

3)      -  величина

накладных расходов по найму новых рабочих.

Необходимо определить сколько рабочих следует нанимать или увольнять еженедельно, чтобы обеспечить минимум суммарных затрат для планируемого периода. Исходное количество рабочих к началу первой недели составляет  = 5.

Обозначим через  - минимальную величину расходов, осуществленных в течение недель 1,2 ,..., j при заданном значении .

Тогда рекуррентное уравнение записывается в виде:

= min {+ } ,

= min {+ + },

.

Определим границы для значений переменных  . Так как  в нашей задаче увольнение не требует накладных расходов, то достаточно рассмотреть следующие ситуации:

= {5,6,7,8}, = {7,8},  ={8}, = {4,5,6}, = {6}.

Этап 1. ,

|  | {+ } |
| --- | --- |

Оптимальное

| решение |
| --- |
|  | = 5 |  |  |

5

6

7

8

0 + 0 = 0

3(1 + 4 + 2(1 = 9

3(2 + 4 + 2(2 = 14

3(3+ 4 + 2(3 = 19

0

9

14

19

0

1

2

3

Этап 2.   = 7 ),

|  | {+ + } |
| --- | --- |

Оптимальное

| решение |
| --- |
|  | = 5 | = 6 | = 7 | = 8 |  |  |
| 7 | 0+ 4 + 2(2 + + 0 = 8 | 0+ 4 + 2(1 + + 9 = 15 | 0 + 0 + 14 = = 14 | 0 + 0 + 19 = = 19 |

8

| 2 |
| --- |
| 8 | 3(1 + 4 +2(3 + 0 = 13 | 3(1 + 4 +2(2 + 9 = 20 | 3(1 + 4 +2(1 + 14 = 23 |

3(1 + 0 +

+ 19 = 22

13

3

Этап 3.   = 8 ),

|  | {+ + } |
| --- | --- |

Оптимальное

| решение |
| --- |
|  | = 7 | = 8 |  |  |
| 8 |

0+ 4 + 2(1 + 8 =

| = 14 | 0+ 0 + 13 = 13 |
| --- | --- |

13

0

Этап 4.   = 4 )

|  | {+ + } |
| --- | --- |

Оптимальное

| решение |
| --- |
|  | = 8 |  |  |

4

5

6

0+ 0 + 13 = 13

3(1 + 0 + 13 = 16

3(2 + 0 + 13 = 19

13

16

19

-4

-3

-2

Этап 5.   = 6 ),

|  | {+ + } |
| --- | --- |

Оптимальное

| решение |
| --- |
|  | = 4 | = 5 | = 6 |  |  |
| 6 | 0+ 4 + 2(2 + + 13 = 21 | 0+ 4 + 2(1 + + 16 = 22 | 0 + 0 + 19 = = 19 |

19

0

Так как   , то   = 6,  = 6 - 0 = 6,   = 6 + 2 = 8,

= 8 + 0 = 8,  = 8 - 3 = 5,  = 5.

| Неделя |  |  | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 5 | Никого не нанимать и не увольнять |
| 2 | 7 | 8 | Нанять трех рабочих |
| 3 | 8 | 8 | Никого не нанимать и не увольнять |
| 4 | 4 | 6 | Уволить двух рабочих |
| 5 | 6 | 6 | Никого не нанимать и не увольнять |