| 17 Понятие цикла инвестиционного проекта. Любой инвестиционный проект от момента своего появления до момента окончания проходит ряд определённых этапов, называемых жизненным циклом проекта. Стадии проектного цикла: 1) прединвестиционная стадия, в процессе которой разрабатываются варианты альтернативных инвестиционных решений 2) инвестиционная стадия- реализация инвестиционного решения: 3) постинвестиционная стадия, в процессе которой проверяется достижение предусмотренных параметров. Основным проектным документом является технико-экономическое обоснование проекта. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта это: 1) проведение маркетингового исследования; 2) подготовка программы выпуска продукции: 3) подготовка пояснительной записки, включающей данные предварительного обоснования инвестиционных возможностей; 4) подготовка исходно-разрешительной документации; 5) разработка технических решений: 6) архитектурно-планировочные решения; 7) решения по инженерному обеспечению создаваемого производства; 8) мероприятия по охране окружающей среды; 9) описание организации строительства; 10) данные о необходимом жилищном строительстве; 11) описание системы управления предприятием; 12) организация труда рабочих и специалистов; 13) подготовка сметно-финансовой документации: 14) оценка рисков, связанных с осуществлением проекта; 15) оценка коммерческой эффективности проекта; 16) анализ бюджетной (при использовании бюджетных инвестиций) или экономической эффективности проекта; 17) формулирование условий прекращения реализации проекта. Подготовленное ТЭО проходит вневедомственную экспертизу. | 18 Технико-экономическое обоснование инвестиций. Основным проектным документом является технико-экономическое обоснование проекта. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта это: 1) проведение маркетингового исследования; 2) подготовка программы выпуска продукции: 3) подготовка пояснительной записки, включающей данные предварительного обоснования инвестиционных возможностей; 4) подготовка исходно-разрешительной документации; 5) разработка технических решений: 6) архитектурно-планировочные решения; 7) решения по инженерному обеспечению создаваемого производства; 8) мероприятия по охране окружающей среды; 9) описание организации строительства; 10) данные о необходимом жилищном строительстве; 11) описание системы управления предприятием; 12) организация труда рабочих и специалистов; 13) подготовка сметно-финансовой документации: 14) оценка рисков, связанных с осуществлением проекта; 15) оценка коммерческой эффективности проекта; 16) анализ бюджетной (при использовании бюджетных инвестиций) или экономической эффективности проекта; 17) формулирование условий прекращения реализации проекта. Подготовленное ТЭО проходит вневедомственную экспертизу. Одновременно с подготовкой ТЭО производится подготовка Бизнес-плана. | 19 Структура бизнес-плана инвестиционного проекта. Бизнес-план - это документ, в котором излагаются цели и задачи инвестиционного проекта, способы его реализации и технико-экономические показатели проекта после его завершения (структура и содержание бизнес-плана подробно изучались в учебном курсе «Экономика организаций (предприятий)». Бизнес-план может состоять из следующих разделов: 1. Цепи и задачи проекта; 2. Обобщённое резюме, основные параметры и показатели бизнес-плана; 3. Характеристики продуктов, товаров, услуг, предоставляемых потребителю; 4. Анализ и оценка конъюнктуры рынка сбыта, спроса, объёмов продаж; 5. План маркетинга; 6. План (программа) действий и организационные меры; 7. Правовое обеспечение проекта; 8. Оценка риска и страхование; 9. Финансовый план; 10. Эффективность проекта. Бизнес-план – документ, содержащий обоснование действий, которые необходимо осуществить для реализации коммерческого проекта или создания нового предприятия. | 20 Основные требования к составлению бизнес-плана инвестиционного проекта. Основное требование – обеспечение полноты информированности. Чем глубже проработка бизнес-плана, тем более обоснованными б. решения, принимаемые по инвест-му проекту его участниками. При этом для потенциальных инвесторов и деловых партнеров по осуществлению инвест-го проекта в бизнес-плане важны показатели финан-й и эконом-й эффект-ти. Кредиторов интересуют возможности и сроки возврата кредитов, др. участников – др. показатели и данные. Все содержащиеся в бизнес-плане материалы, расчетные показатели и обосновывающие данные д. б. достоверными. Бизнес-план д. б. убедительным средством привлечения внимания потенциальных инвесторов к участию их в финан-нии проекта. С учетом требований к бизнес-плану при его составлении руководствуются след. принципами: - объективность и надежность входной и выходной информации; - необходимость и достаточность параметров выходных и промежуточных данных для принятия обоснованных решений по проекту на всех фазах и циклах его реализации; - комплексность и системность рассмотрения влияния всех факторов и условий на ход и результаты осуществления инвест-го проекта; - возможная краткость бизнес-плана - не более 15–20 стр., за искл-ем сложных сфер бизнеса (в частности венчурных проектов - 40–50 стр.). Все обосновывающие материалы - в приложении, а в основном тексте - итоговые необходимые показатели и данные; - отсутствие общих и неконкретных формулировок, выделение привлекательных конкретных бесспорных (доказанных) преимуществ проекта; - отсутствие приукрашиваний и искаженной интерпретации выходных и др. данных, влияющих на принятие решений по проекту. |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 Информационное обеспечение инвестиционного проектирования. Информационное обеспечение инвестиционного проектирования осуществляется с помощью следующих систем. 1. Информационно-управляющая система разработки и реализации различных инвестиционных программ. Данные системы реализуются на федеральном, региональном, отраслевом уровнях. 2. Информационно-управляющая система разработки и реализации инвестиционного проекта (ИУСП): 3. Информационно-управленческая система организации. В настоящее время в России получило распространение несколько программных систем, используемых для оценки инвестиционных проектов: COMFAR и PROPSPIN (UNIDO разработало), PROJECT EXPERT, Альт-Инвест и ИНВЕСТОР (ИНЭК) (Россия). Эти системы предназначены для разработки технико-экономического обоснования или бизнес-плана инвестиционного проекта, конструировать все основные формы: ф.№1, ф.№2, таблицу ф. коэф-тов, определить интегральные показатели эффективности проекта. Эти системы автоматизированного планирования и экспертизы инвестиционных проектов построены на признанных в международной практике методах проведения анализа и оценки проектов. Программы PROJECT EXPERT позволяют конструировать все основные формы: отчёт о прибылях и убытках, баланс, таблицу финансовых коэффициентов и определить интегральные показатели эффективности проекта. Программа Альт-Инвест применяется для анализа финансовой состоятельности и экономической эффективности инвестиционных проектов любого типа. | 22 Пакеты прикладных программ инвестиционного анализа. Информационное обеспечение инвестиционного проектирования осуществляется с помощью следующих систем. 1. Информационно-управляющая система разработки и реализации различных инвестиционных программ. Данные системы реализуются на федеральном, региональном, отраслевом уровнях. 2. Информационно-управляющая система разработки и реализации инвестиционного проекта (ИУСП): 3. Информационно-управленческая система организации. В настоящее время в России получило распространение несколько программных систем, используемых для оценки инвестиционных проектов: COMFAR и PROPSPIN (UNIDO разработало), PROJECT EXPERT, Альт-Инвест и ИНВЕСТОР (ИНЭК) (Россия). Эти системы предназначены для разработки технико-экономического обоснования или бизнес-плана инвестиционного проекта, конструировать все основные формы: ф.№1, ф.№2, таблицу ф. коэф-тов, определить интегральные показатели эффективности проекта. Эти системы автоматизированного планирования и экспертизы инвестиционных проектов построены на признанных в международной практике методах проведения анализа и оценки проектов. Программы PROJECT EXPERT позволяют конструировать все основные формы: отчёт о прибылях и убытках, баланс, таблицу финансовых коэффициентов и определить интегральные показатели эффективности проекта. Программа Альт-Инвест применяется для анализа финансовой состоятельности и экономической эффективности инвестиционных проектов любого типа. | 23 Виды и методы оценки инвестиционных проектов. Различают следующие показатели эффективности инвестиционного проекта: а) коммерческая (финансовая) эффективность, учитывающая финансовые последствия реализации проекта; б) бюджетная эффективность, отражающая финансовые последствия проекта для федерального, регионального и местного бюджетов; в) экономическая эффективность, учитывающая затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие стоимостное измерение. Методы, применяемые для оценки эффективности можно разбить на две группы. Статические методы предусматривают использование в расчетах бухгалтерских данных об инвестиционных затратах и доходах без их дисконтирования во времени. При этом рассчитываются показатели. 1. Чистый доход, определяемый как разность между доходом, полученным от реализации проекта, и затратами на его реализацию. 2. Срок окупаемости (без учета дисконтирования) - продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости проекта (после которого текущий чистый доход принимает положительное значение). 3. Индекс доходности затрат - отношение суммы денежных притоков средств (поступлений от инвестиционной деятельности) к сумме денежных оттоков. 4. Средняя норма прибыли на инвестиции - отношение среднегодовой валовой прибыли к чистым затратам на инвестиции. Динамические методы оценки эффективности инвестиционных проектов предусматривают обязательное дисконтирование инвестиционных затрат и доходов в рассматриваемом периоде. Они предусматривают определение следующих основных показателей. 1. Чистый дисконтированный доход или чистая современная стоимость NPV определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период за вычетом дисконтированных инвестиционных затрат по формуле: Ф (4.1) Если NPV > 0, то проект является эффективным. Чем больше NPV, тем эффективнее проект. 2 Индекс (коэффициент) доходности PI проекта представляет собой отношение стоимости денежных поступлений к сумме затрат на инвестиции (величине капиталовложений): (4.2) Если РI> 1, то проект эффективен; если PI = 1, то NPV= 0 и инвестиции не приносят дохода; если PI < 1, то проект неэффективен и его следует отклонить. 3. Индекс (коэффициент) рентабельности или учётная доходность ARR определяется как отношение среднегодовой ожидаемой чистой прибыли Пч к среднегодовому объему инвестиций I: (4.3) 4. Дисконтированный срок (период) окупаемости или период возмещения первоначальных инвестиций РР определяется интерационным методом из уравнения:(4.4). 5. Внутренняя норма (ставка) доходности IRR представляет ту норму дисконта, при которой текущая приведенная стоимость будущих поступлений равна приведенным затратам на инвестиции (капиталовложения). Ее можно определить интерационным методом из решения уравнения: (4.5). Под внутренней нормой доходности IRR понимают процентную ставку, при которой чистая современная стоимость инвестиционного проекта равна нулю. Если IRR больше требуемой инвестором нормы дисконта r, то инвестиции в данный проект оправданы, в противном случае проект будет убыточным. 6. Модифицированная внутренняя норма доходности MIRR позволяет более верно оценить ставку дисконтирования. | 24 Статические (учетные) критерии оценки инвестиционного проекта. Статические методы предусматривают использование в расчетах бухгалтерских данных об инвестиционных затратах и доходах без их дисконтирования во времени. При этом рассчитываются показатели. 1. Чистый доход, определяемый как разность между доходом, полученным от реализации проекта, и затратами на его реализацию. 2. Срок окупаемости (без учета дисконтирования) - продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости проекта (после которого текущий чистый доход принимает положительное значение). 3. Индекс доходности затрат - отношение суммы денежных притоков средств (поступлений от инвестиционной деятельности) к сумме денежных оттоков. 4. Средняя норма прибыли на инвестиции - отношение среднегодовой валовой прибыли к чистым затратам на инвестиции. |