ВСТУП

1 Характеристика умов району РЕКОНСТРУКЦІЇ

Таблиця 1.1 – Основні кліматичні характеристики            кої  області

| Місяці | Середньо-місячна температура повітря | Переважний напрямок вітру | Швидкість вітру середньо-місячна, м/с | Середньо-місячна кількість опадів,мм | Кількість днів з опадами більше 5мм | Товшина снігового покриву, см. | Кількість днів з заметіля-ми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII |  |  |  |  |  |  |  |
| IX |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  |  |  |  |
| XI |  |  |  |  |  |  |  |
| XII |  |  |  |  |  |  |  |

| Довготривалість світового дня Опади А,мм 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 20 40 60 80 h, см Тс, год Температура повітря tп, оС +20 16 +18 14 +16 12 +14 10 +12 8 +10 +8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глибина промерзання ґрунту Висота снігового покрову Швидкість вітру hc, см +6 20 +4 10 +2 0 0 V, м/с 2,0 -2 3,0 -4 4,0 -6 -8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переважний напрямок вітру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місяць | I | II | III | IV | V |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Бездоріжжя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Простої через опади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.1 – Дорожньо-кліматичний графік

2 Розрахунок тривалості будівництва

На основі директивних термінів будівництва, які визначені завданням, та аналізу кліматичних умов встановлюють термін початку та закінчення земляних робіт, робіт з будівництва водопропускних труб, тривалість будівельного сезону. Зведення земляного полотна на ділянках лінійних земляних робіт доцільно виконувати  у теплий період року, а з привізних ґрунтів – круглий рік. Зосереджені роботи з будівництва водопропускних труб ведуться круглий рік.

В дощані дні навесні та восени можливі змушені простої (весняне та осіннє бездоріжжя), які необхідно виключити з загальної тривалості будівельного сезону.

Дати початку Zн та кінця Zк бездоріжжя навесні та восени (Zп ; Zк ) слід визначати за формулами:

(2.1)

(2.2)

де:	То – дата переходу температури повітря через 00С навесні, То =     .03;

α – кліматичний коефіцієнт, який характеризує швидкість відтавання грунту, см/добу, α = 3,0 см/доб [1];

hкр – середня багаторічна максимальна глибина промерзання [1];

Дата початку бездоріжжя восени Zн’ може бути визначена по середньо-місячній температурі повітря плюс 50С (Zн’ =    .10), а закінчення – Zк’ – по 00С

(Zк’ =    .11 ).

Середня кількість робочих змін за рік Тр слід розраховувати за формулою:

, змін                                   (2.3)

де:

- кількість вихідних та святкових днів;

- кількість днів на профілактику та ремонт машин,  ;

- простої за організаційними причинами, передислокація з одного місця на інше, днів, [1];

Ткл – простої за кліматичними умовами (днів з опадами більш 5 мм, завірюх, гроз), приймають за рисунком 1.1;

Ксм – середній коефіцієнт змінності, який залежить від тривалості світлового дня; слід приймати Кзм =1 [1].

Визначення  робочих змін приведено у таблиці  2.1.

Таблиця 2.1 −  Кількість робочих змін

| Можливий термін |  | Гру-па ро-біт | Назва робіт | Терміни |  | Тк | Неробочі дні |  |  |  | Тзм | Кзм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поч. | кін. |  |  | поч. | кін. |  | Тв | Тпр | Торг | Ткл |  |  |
|  |  | 0 | Реконструкція тр.D = м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Зем. роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | І |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ІІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ІІІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ІІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ІІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 Визначення параметрів грунтів

Визначення оптимальної вологості грунту за формулою:

%                                                 (3.1)

де:

α – коефіцієнт пропорційності, який залежить від групи грунту та його середньої щільності для навчальних розрахунків приймаємо α =0,   ;

Визначення природної щільності грунту:

, г/см3                                                                   (3.2)

де:

V – об’єм защімленого повітря у порах грунту при оптимальній вологості, для суглинків приймаємо V=0,0    [1];

Wт – границя текучості грунту, %.

Визначення оптимальної щільності грунту:

г/см3                                                          (3.3)

де:

Wo – оптимальна вологість, %

Визначення потрібної щільності грунту:

, г/см3                                                                      (3.4)

де:

– оптимальна щільність, г/см3,

Ку – коєфіціент ущільнення, нормується за ДБН В 2.3-4 [4].

Визначити відносний коефіцієнт ущільнення ґрунту  згідно табл. 6.10  [4] і приймаю його рівним 1,05.

Визначити характерні вологості ґрунтів:

(3.5)

де:

Кw1=0,51, Кw2=0,58 – коефіцієнти, що характеризують припустимий інтервал вологості, при якому можливе ущільнення W1 – W2 (таблиця А. 3 [1]);

Кw3 = 0,9 – коефіцієнт [5], при вологості ґрунту мене W3 у проекті варто передбачити спеціальні заходи щодо його ущільнення (зволоження, ущільнення більше тонкими шарами).

Визначаю вологість ґрунту в період будівництва земляного полотна;

. 	 (3.6)

де:

– коефіцієнт, що характеризує вологість ґрунту в період польових обстежень Wес.  у частках від максимальної величини.

Визначаю необхідну вологість ґрунту:

(3.7)

де:

Т – період між процесами зволоження й ущільнення ґрунту (0,5 доби);

1 2 – коефіцієнти, що враховують вплив різновиду ґрунту, температури повітря й швидкості вітру.

При вологості Wі  в межах W1 й W2 ґрунт допускається використати для спорудження земляного полотна без проведення спеціальних заходів щодо підготовки ґрунту до ущільнення.

Таблиця 3.1 – Необхідна кількість води для до зволоження Qв і годин просихання Тп змінного об’єму ґрунту

| Місяці | Середньо місячна температура повітря оС | Швидкість вітру V,м\з | Коефіцієнти |  | Wi | Wпот | Wопт | W1 | W2 | W3 | Qв, л/м3 | Тп доби |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | α1 | α2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Якщо  Wі >W2,  необхідно визначити час просихання ґрунту (годин):

(3.9)

де:

1 2 – коефіцієнти, що залежать відповідно від температури повітря й швидкості вітру, приймаються по графіках.

Якщо Wі<W3 або W1, необхідно розрахувати кількість води для дозволоження шарів ґрунту, що ущільнюють, (л/м3);

(3.10)

Розрахунок проводимо на 1 м3 грунту:

Визначаємо середню кількість води для до зволоження (л/м3);

4 ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ РОБІТ